## Slide 1: Cartographie de la méthode « Success for Your Project Management »
Méthode
SYPM
COLIN Chloé
FARGES Alexandre
GAINE Matthieu
Master Ingénierie de la santé
Disponible sur : https://travaux.master.utc.fr/,puis « IDS », réf IDS037
Commencer
https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/

## Slide 2
Méthode SYPM
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020
Intérêts de la méthode pour l’entreprise :
Système de management de projet cohérent, structuré et maitrisé
Maitrise des processus pour plus d’efficacité et d’efficience
Renforcer l’image de marque de l’entreprise
Cartographie des processus de la méthode SYPM
?
Avantages pour le manager :
Accroitre la motivation des différents acteurs
S’appuyer facilement sur des référentiels connus et reconnus
Capitaliser sur les expériences projets passées
PLUS D’INFORMATIONS

## Slide 3: PLUS D’INFORMATIONS
 COLIN Chloé – chloe.colin0312@gmail.com
 FARGES Alexandre - alexandre.farges35@gmail.com
 GAINE Matthieu - letsicaribou@gmail.com
Alexandre
Chloé
Matthieu
Contacts de l’équipe du projet
Documents en lien avec cet outil
Mémoire d’Intelligence Méthodologique
Outil d’autodiagnostic et de suivi
Retour Méthode
Disponible sur : https://travaux.master.utc.fr/, puis « IDS », réf IDS037
https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids037-management-projet-methode-sypm/
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 4
Méthode SYPM
1.Lancement
2.Planification
3.Réalisation
4.Maitrise
5.Clôture
Menu principal :
Aide à l’utilisation :
Preuve documentaire :
Retour page de présentation
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 5: AIDE à l’utilisation
ISO 10006:2017, "Management de la qualité des projets" Editions Afnor, www.afnor.org, Juin 2018.
ISO 9001:2015, "Systèmes de management de la qualité" Editions Afnor, www.afnor.org, Septembre 2015.
ISO 21500:2012, "Lignes directrices sur le management de projet" Editions Afnor, www.afnor.org, Octobre 2012.
Vidéo explicative :
Boutons présents dans l’outil :
: Permet le retour au menu principal présentant les phases
: Permet le retour au menu de la phase présentant les sous-articles
1.2
: Permet le passage ou le retour au sous-article, listant les critères, suivant ou précédent
1.2
: Permet l’accès à la page de preuve documentaire
Normes présentées dans l’outil :
Cr1
: Permet l’affichage de l’article normatif auquel le critère fait référence
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 6
1. Lancement du projet
Environnement et parties prenantes
Organisation du projet
Expériences passées en projet
1.1
1.2
1.3
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 7
2. Planification du projet
Déroulement du projet
Activités et processus du projet
Acteurs et responsabilités
Ressources allouées
2.2
2.3
2.4
2.1
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 8
3. Mise en œuvre du projet
Qualité des livrables finaux
Coordination des acteurs et des activités
Communication autour du projet
3.1
3.2
3.3
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 9
4. Maitrise du projet
Définition des procédures documentées
Maitrise des risques et aléas du projet
Maitrise de la politique qualité au sein du projet
Maitrise des relations et de la communication
Mesures et analyses
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 10
5. Clôture du projet
Achèvement des processus
Amélioration continue
Gestion des non-conformités
5.1
5.2
5.3
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 11: 1.1 Environnement et parties prenantes
L’organisation prend en compte le contexte dans lequel fonctionne son système de management de la qualité de projet.
L’organisation identifie et revoit régulièrement l’ensemble des facteurs internes et externes pouvant influencer le projet.
L’organisation identifie les parties prenantes affectées par le projet ou qui affectent le projet. Elle documente les informations pertinentes concernant leur intérêt et leur implication.
L’organisation gère les interfaces entre les parties prenantes du projet à l’aide d’outils appropriés tels que des organigrammes.
L’organisation détermine le partage de responsabilité et d’autorité entre les différentes parties prenantes du projet ainsi que le rôle de chacun. Ces éléments sont tenus à jour, documentés et communiqués.
L’organisation prend en compte et revoit régulièrement l’ensemble des exigences spécifiques et complémentaires des parties prenantes (règlementaires, normatives…).
Cr1
Cr3
Cr4
Cr5
Cr6
Cr2
1.2
ISO 10006:2017 (Art 4.1 Contexte et caractéristiques du projet)
ISO 21500:2012 (Art 3.5 Environnement du projet) ;
ISO 9001:2015 (Art 4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.9 Identifier les parties prenantes)
ISO 21500:2012 (Art 3.8 Parties prenantes et organisation du projet)
ISO 10006:2017 (Art 4.1 Contexte et caractéristiques du projet) ;
ISO 9001:2015 (Art 5.3)
ISO 9001:2015 (Art 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 12: 1.2 Expériences passées en projet
L’organisation définit les informations dont elle a besoin pour tirer des enseignements des projets et établit un système permettant d’identifier, de recueillir, de stocker, de mettre à jour et de récupérer des informations issues de projets antérieurs.
L’organisation identifie, parmi les projets déjà réalisés, ceux qui se rapprochent le plus du projet à lancer et exploite au mieux l’expérience acquise.
Cr7
Cr8
1.3
1.1
ISO 10006:2017 (Art 8.3.1 Amélioration par l’organisme à l’origine du projet)
ISO 10006:2017 (Art 7.2.2 Lancement et élaboration du plan de management du projet)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 13: 1.3 Organisation du projet
L’organisation rédige une charte du projet qui établit le lien entre le projet et les objectifs stratégiques de l’organisation.
L’organisation constitue l’équipe de projet en définissant la manière et le moment où les membres seront intégrés au projet et la manière et le moment où ils sortiront du projet.
L’organisation élabore et met à jour un plan de management de projet (comprenant le plan qualité du projet et établissant les liens entre le plan qualité du projet et le système de management de qualité de l’organisation).
Le domaine d’application du système de management du projet est défini en prenant en compte ses limites et son applicabilité. Celui-ci est disponible dans un document complet, disponible et tenu à jour régulièrement.
L’organisation établit, met en œuvre et tient à jour un processus d'élaboration de la stratégie de management de projet.
Une procédure documentée de la gestion documentaire est mise en place.
Cr9
Cr10
Cr11
Cr12
Cr13
2.
1.2
Cr14
ISO 21500:2012 (Art 4.3.2 Elaborer la charte du projet)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.15 Constituer l’équipe de projet)
ISO 9001:2015 (Art 7.5 Informations documentées)
ISO 10006:2017 (Art 7.2.2 Lancement et élaboration du plan de management du projet)
ISO 9001:2015 (Art 4.3 Détermination du domaine d’application du SMQ)
ISO 9001:2015 (Art 8.3 Conception et développement de produits et services)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 14: 2.1 Déroulement du projet
Chaque phase du cycle de vie du projet comporte des livrables spécifiques revus régulièrement au cours du projet afin de s’assurer de leur conformité aux exigences de l’ensemble des parties prenantes.
Les phases du projet possède un début et une fin et les activités sont regroupées dans chacune de celles-ci.
L’organisation fait estimer la durée de chaque activité par le personnel responsable de celles-ci et vérifie l’exactitude des estimations de durée à partir d’expériences antérieures et leur compatibilité aux conditions du projet en cours.
L’organisation planifie les revues de structure organisationnelle du projet et les conduit régulièrement afin de déterminer si la structure est toujours pertinente et adéquate.
L’organisation planifie les revues et la fréquence de la collecte des données afin de s’assurer de la bonne maîtrise des activités du projet et des informations qui s’y rattachent.
L’organisation identifie les éléments d’entrée utiles à l’élaboration du planning et vérifie s’ils correspondent aux conditions spécifiques du projet. Au moment de déterminer le chemin critique, elle tient compte des activités à longs délais d’exécution ou de longue durée. Les formats de planning sont standardisés et conviennent aux besoins divers des utilisateurs.
L’organisation planifie, établit, met en œuvre et maintient un planning d’audit définit dans une procédure documentée qui détermine si le système de management de projet est adapté aux objectifs du projet.
Cr16
Cr17
Cr20
Cr21
Cr15
2.2
Cr18
Cr19
ISO 21500:2012 (Art 3.3 Management de projet)
ISO 21500:2012 (Art 3.10 Cycle de vie du projet)
ISO 10006:2017 (Art 7.4.3 Estimation des durées) ;
ISO 21500:2012 (Art 4.3.22 Estimer la durée des activités)
ISO 10006:2017 (Art 6.2.2 Établissement de la structure organisationnelle du projet)
ISO 10006:2017 (Art 7.5.4 Maîtrise des coûts)
ISO 10006:2017 (Art 7.4.4 Élaboration du planning)
ISO 9001:2015 (Art 9.2 Audit interne)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 15: 2.2 Activités et processus du projet
L'organisation définit, avec le client, les exigences relatives au management de projet et s'assure qu’elle peut répondre aux réclamations éventuelles.
L’organisation planifie, met en œuvre et maitrise les processus nécessaires pour satisfaire les exigences relatives à la fourniture des livrables du projet.
Chaque activité est définie de sorte que ses résultats soient mesurables.
L'organisation s’assure qu'elle est apte à répondre aux exigences relatives aux produits et services qu’elle propose aux clients.
L’organisation établit et conserve les exigences documentées relatives au management des risques tout au long du processus de réalisation du projet.
L’organisation identifie et documente, parmi les activités du projet, les interdépendances entre les processus et activités et passe en revue leur cohérence.
L’organisation identifie et documente aussi précisément que possible les caractéristiques du produit ou service du projet dans des termes mesurables. Ces derniers sont traçables par rapport aux exigences documentées du client et des autres parties prenantes.
Cr22
Cr24
Cr25
Cr27
Cr28
Cr23
2.2 suite
Cr26
2.1
ISO 9001:2015 (Art 8.2 Exigences relatives aux produits et services)
ISO 9001:2015 (Art 8.1 Planification et maîtrise opération)
ISO 10006:2017 (Art 7.3.4 Définition des activités)
ISO 9001:2015 (Art 8.2 Exigences relatives aux produits et services)
ISO 9001:2015 (Art 8.2 Exigences relatives aux produits et services)
ISO 10006:2017 (Art 7.4.2 Planification des liaisons entre activités) ;
ISO 21500:2012 (Art 4.3.21 Organiser les activités en séquence)
ISO 10006:2017 (Art 7.3.3 Élaboration et maîtrise du contenu du projet)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 16: 2.2 Activités et processus du projet
L’organisation explicite, formalise et met en œuvre les éléments nécessaires pour s’assurer d’atteindre les résultats attendus et promouvoir l’amélioration continue.
L’organisation détermine les risques et opportunités et planifie les actions à mettre en œuvre face à ces derniers. Ces actions sont proportionnelles à l’impact potentiel des risques sur la conformité des livrables du projet.
L’organisation évalue les risques identifiés en prenant en compte l’expérience et les données historiques de projets antérieurs. Elle identifie les niveaux de risques acceptables pour le projet ainsi que les moyens pour déterminer si les limites ont été dépassées.
Les objectifs qualité du projet sont établit et cohérents avec la politique qualité, mesurables et positionnés aux niveaux de l’organisation et des processus pertinents. Ils sont documentés, tenus à jour et communiqués.
L’organisation assure que lorsque des modifications du système de management de la qualité du projet sont réalisés, l’intégrité du système de management de la qualité est maintenue et prend en compte toutes les conséquences possibles d’une telle modification.
L’organisation détermine les exigences et normes de qualité qui seront applicables au projet, aux livrables du projet, ainsi que la manière dont les exigences et les normes seront respectées compte tenu des objectifs du projet.
L’organisation créé l’organigramme des tâches du projet pour produire une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour atteindre les objectifs du projet.
Cr29
Cr31
Cr32
Cr34
Cr35
Cr30
2.3
Cr33
2.2
ISO 9001:2015 (Art 5.1.1 Leadership et engagement)
ISO 9001:2015 (Art 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités) ;
ISO 10006:2017 (Art 7.2.2 Lancement du projet et élaboration du plan de management du projet);
ISO 21500:2012 (Art 4.3.28 Identifier les risques)
ISO 10006:2017 (Art 7.7.3 Appréciation des risques)
ISO 9001:2015 (Art 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre)
ISO 9001:2015 (Art 6.3 Planification des modification)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.32 Planifier la qualité)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.12 Créer l’organigramme des tâches du projet)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 17: 2.3 Acteurs et responsabilités
La direction démontre sa responsabilité et son engagement vis-à-vis du système de management de projet en définissant la politique et les objectifs mesurables compatibles avec la politique de l’organisation et en communiquant sur l’importance et la conformité aux référentiels du système de management de la qualité.
La direction démontre son leadership et son engagement relatif à l’orientation client en s’assurant que les exigences des parties prenantes sont déterminées, comprises et satisfaites en permanence et que la priorité d’accroissement de la satisfaction du client est préservée.
Lors de la planification de la réalisation des objectifs projets, l'organisation définit ce qui sera fait, les responsables et les ressources nécessaires ainsi que les échéances et les moyens d'évaluation.
L’organisation détermine et fournit les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre efficace, la mise à jour, le maintien des performances et l'amélioration continue de son système de management qualité de projet.
L’organisation détermine, fournit et maintient l’infrastructure et l'environnement nécessaire à la mise en œuvre de ses processus, à l’obtention de la conformité des produits et services et au respect des exigences règlementaires en termes de santé et d'environnement.
L’organisation définit le plan du management du projet définissant les rôles, les responsabilités, l’organisation et les procédures pour le management des risques, le traitement des problèmes, la maitrise de la communication, la qualité, la sécurité etc.
Cr36
Cr38
Cr40
Cr41
Cr37
2.4
Cr39
2.2 suite
ISO 9001:2015 (Art 5.1.1 Leadership et engagement) ;
ISO 10006:2017 (Art 5.1 Engagement de la direction)
ISO 9001:2015 (Art 5.1.2 Orientation client)
ISO 9001:2015 (Art 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.3 Élaborer les plans du projet)
ISO 9001:2015 (Art 7.1 Ressources)
ISO 9001:2015 (Art 7.1 Ressources)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 18: 2.4 Ressources allouées
L’organisation détermine et fournit les ressources internes et externes nécessaires à la réalisation du projet en tenant compte de la satisfaction des exigences et vérifie la disponibilité de ces dernières de façon planifiée et périodique.
L'organisation détermine les connaissances organisationnelles nécessaires à l'obtention de la conformité du système de management de projet et s'assure que ces connaissances sont mises à jour et mises à disposition.
L'organisation doit déterminer les compétences nécessaires (sous forme d'une procédure documentée) des personnes effectuant un travail qui a une incidence sur les performances et l'efficacité du système de management de la qualité du projet et s’assurer que ces personnes sont compétentes selon leur formation initiale ou leur expérience.
L’organisation doit déterminer et fournir les ressources nécessaires (sous forme d'une procédure documentée) pour assurer des résultats valides et fiables lorsqu'une surveillance ou une mesure est utilisée pour vérifier la conformité des produits et des services aux exigences.
L’organisation doit s’assurer que les personnes impliquées dans le projet de quelque manière que ce soit, soit sensibilisée à l’importance de la politique qualité au sein des projets, de ses avantages et des répercutions d’un non-respect sur le projet.
L'organisation détermine les besoins de communication (internes et externes), pertinents pour le système de management qualité du projet (qui, avec qui, comment, à quel moment, sur quels sujets).
Cr42
Cr44
Cr46
Cr47
Cr43
2.4 suite
Cr45
2.3
ISO 9001:2015 (Art 7.1 Ressources)
ISO 9001:2015 (Art 7.1 Ressources) ;
ISO 10006:2017 (Art 6.1 Processus relatifs aux ressources)
ISO 9001:2015 (Art 7.3 Sensibilisation) ;
ISO 10006:2017 (Art 6.2 Processus relatifs au personnel)
ISO 9001:2015 (Art 7.1 Ressources) ;
ISO 21500:2012 (Art 4.3.16 Estimer les ressources)
ISO 9001:2015 (Art 7.3 Sensibilisation)
ISO 9001:2015 (Art 7.4 Communication)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 19: 2.4 Ressources allouées
Tous les coûts sont clairement identifiés et l’estimation des couts s’appuie sur des sources pertinentes d’information.
Les estimations de couts sont présentées de manière à élaborer le budget conformément aux procédures comptables.
Le budget du projet est fondé sur les estimations de coût de chaque activité du projet et du projet dans son ensemble. Il convient que le budget soit cohérent par rapport aux objectifs du projet et que toute incertitude aléa ou hypothèse soit identifiée et documentée.
Le plan d’approvisionnement comprend l’identification et le planning des produits ou services à se procurer en tenant compte des exigences, des spécifications, des délais et des couts.
Les plans de ressources (inclut dans le plan de management de projet) indiquent quelles ressources seront nécessaires au projet et le moment où elles le seront, conformément au planning du projet. Ces plans indiquent la manière dont les ressources seront obtenues et allouées, leur origine, et, si applicable, les méthodes permettant d’affecter les ressources à l'achèvement des tâches et à la fin du projet.
L’organisation définit le plan du projet reflétant l’intégration du contenu du projet, des délais, des coûts etc.
Cr48
Cr50
Cr52
Cr53
Cr49
3.
Cr51
2.4
ISO 10006:2017 (Art 7.5.2 Estimation des coûts)
ISO 10006:2017 (Art 7.5.2 Estimation des coûts)
ISO 10006:2017 (Art 7.5.3 Budgétisation)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.25 Estimer les coûts, et Art 4.3.26Élaborer le budget)
ISO 10006:2017 (Art 7.8.2 Planification et maîtrise des approvisionnements)
ISO 10006:2017 (Art 6.1.2 Planification des ressources)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.3 Élaborer les plans du projet)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 20: 3.1 Qualité des livrables finaux
Les livrables du projet sont conformes aux exigences du projet et prennent en compte les diverses contraintes associées de coûts, délais, qualité.
L’organisation gère la réalisation des travaux tels qu’ils ont été définis dans les plans du projet.
L’organisation élabore les options et détermine les actions permettant d’augmenter les opportunités et de réduire les menaces pour les objectifs du projet.
L’organisation s’assure que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes sont conformes aux exigences via une évaluation et conserve les informations documentées concernant ces activités et toutes les actions nécessaires résultant des évaluations.
L’organisation met en œuvre l’assurance de la qualité en revoyant les livrables et le projet pour satisfaire aux exigences de qualité du projet.
L’organisation détermine si les objectifs établis du projet, les exigences qualité et les normes sont bien respectées et identifie les causes ainsi que les façons d’éliminer toute performance non satisfaisante.
Cr54
Cr56
Cr57
Cr58
Cr59
Cr55
3.1 suite
ISO 21500:2012 (Art 3.11 Contraintes du projet)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.4 Diriger les travaux du projet)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.3 Élaborer les plans du projet)
ISO 9001:2015 (Art 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.33 Mettre en œuvre l’assurance de la qualité)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.34 Mettre en œuvre la maîtrise de la qualité)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 21: 3.1 Qualité des livrables finaux
L’organisation doit revoir les exigences relatives au management de projet avant qu’elle ne s'engage à livrer les livrables du projet au client et doit assurer que : a. Les exigences relatives au produit du projet sont définies, documentées ; b. En cas de modification de ces exigences, le personnel concerné est averti et les informations documentées sont amendées ; c. Les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus ; d. L’organisation est apte à satisfaire aux exigences définies (livraison, maintenance).
Avant la remise des livrables finaux, l’organisation vérifie que les exigences relatives au produit final ont été satisfaites et assure la traçabilité des résultats enregistrés sous forme d'une procédure documentée.
En cas de non-conformité du produit final, l'organisation identifie et isole les produits non conformes afin d'empêcher leur utilisation et mène les actions appropriées pour corriger la non-conformité sous forme d'une procédure documentée.
Cr60
Cr61
Cr62
3.2
3.1
ISO 9001:2015 (Art 8.2 Exigences relatives aux produits et services)
ISO 9001:2015 (Art 8.6 Libération des produits et services)
ISO 9001:2015 (Art 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 22: 3.2 Coordination des acteurs et des activités
Le responsable de projet dirige la réalisation des activités du projet et gère les interfaces techniques administratives et organisationnelles au sein du projet.
L’organisation crée et maintien un environnement de travail qui encourage l’excellence et l’efficacité des relations de travail, la confiance, le respect etc.
L’organisation encourage et développe la prise de décision consensuelle, la résolution structurée des conflits et l’engagement commun à la satisfaction du client.
Le personnel de projet développe ses compétences en matière de principes et de processus de management de projet pour atteindre les objectifs du projet.
L’organisation s’assure qu’une compréhension et une attention appropriées sont accordées aux besoins et attentes des parties prenantes.
L’organisation vise à améliorer les capacités et l’interaction des membres de l’équipe de projet de manière continue afin d’accroitre la motivation et les performances au sein du projet.
Cr63
Cr65
Cr66
Cr67
Cr68
Cr64
3.3
3.1 suite
ISO 21500:2012 (Art 4.3.4 Diriger les travaux du projet)
ISO 10006:2017 (Art 6.2.4 Formation de l’équipe)
ISO 10006:2017 (Art 6.2.4 Formation de l’équipe)
ISO 21500:2012 (Art 3.9 Compétences du personnel de projet)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.10 Gérer les parties prenantes)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.18 Développer l’équipe de projet)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 23: 3.3 Communication autour du projet
L’organisation assure la communication avec les parties prenantes en incluant : a. Les informations relatives aux livrables du projet b. Le traitement des contrats, des commandes etc. c. Les retours d’information des clients incluant la gestion des évènements indésirables.
L’organisation communique aux prestataires externes les exigences concernant : a. Les processus, produits et services devant être fournis ; b. L’approbation des produits et services, méthodes processus et équipements ; c. La validation des prestations ; d. Les qualifications et compétences requises ; e. La maîtrise et la surveillance de leur performances.
Le système de communication est mis en œuvre comme prévu et fait l’objet de revues pour s’assurer qu’il continue de répondre aux besoin du projet.
L’organisation en charge du projet, en collaboration avec le client, décide des non-conformités qu’il convient d’enregistrer et des actions correctives à entreprendre.
Cr69
Cr71
Cr72
4.
Cr70
3.2
ISO 9001:2015 (Art 8.2 Exigences relatives aux produits et services)
ISO 9001:2015 (Art 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes)
ISO 10006:2017 (Art 7.6.4 Maîtrise de la communication)
ISO 10006:2017 (Art 8.2 Mesure et analyse)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 24: 4.1 Déf. Des procédures documentées
L’organisation définit et maitrise les informations documentées nécessaires élaborées tout au long du projet.
Le système de management de la qualité du projet est documenté, tenu à jour et compris dans un plan qualité du projet ou s’y réfère. Le plan qualité doit être intégré dans le plan de management de projet.
Les objectifs mesurables du projet à atteindre sont enregistrés dans une information documentée et sont évalués périodiquement. Ils alimentent le processus de gestion des risques.
Les informations documentées du système de management qualité et de projet, mises à jour et à disposition des professionnels, comprennent tout ce que l'organisme juge nécessaire à l'efficacité du système de management qualité et de projet, les documentations, procédures, enregistrements et exigences règlementaires exigés par les référentiels etc.
Lors de la création et de la mise à jour des informations documentées, l'organisation s'assure que leurs identifications, descriptions, formats, supports et revues sont appropriées. Les informations documentées sont : a. Disponibles, accessibles et adaptées à l'utilisation ; b. Convenablement protégées y compris des altérations involontaires ; c. Maîtrisées (identification, distribution, accès, gestion des versions, récupération, utilisation, stockage, protection, modifications, conservation, élimination).
Une procédure documentée définit : a. Les mesures de maitrise des documents, y compris les révisions, sur tout leur cycle de vie ; b. Les mesures de maitrise pour l'identification, le stockage, la protection, l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements ; c. L’aptitude des documents à rendre les résultats souhaités.
Les enregistrements sont lisibles, facilement identifiables et accessibles, établis et maintenus en vue de fournir des preuves de la conformité avec les exigences et de l'efficacité du système de management qualité et conservés par l'organisation pendant une durée de cinq ans après la fin d’exploitation des produits du projet ou telle que spécifié par des exigences légales et réglementaires.
L’organisation planifie, met en œuvre et maîtrise les processus nécessaires à la réalisation de sa politique de management de projet ainsi que les informations documentées liées à ces processus.
Cr73
Cr75
Cr76
Cr79
Cr80
Cr74
4.2
Cr77
Cr78
ISO 10006:2017 (Art 4.3 Processus de management de la qualité du projet)
ISO 10006:2017 (Art 4.4 Plan qualité du projet)
ISO 9001:2015 (Art 5.2.2 Communication de la politique qualité)
ISO 9001:2015 (Art 7.5 Informations documentées) ;
ISO 10006:2017 (Art 4.3 Processus de management de la qualité du projet)
ISO 9001:2015 (Art 7.5 Informations documentées)
ISO 9001:2015 (Art 7.5 Informations documentées)
ISO 9001:2015 (Art 7.5 Informations documentées)
ISO 9001:2015 (Art 8.1 Planification et maîtrise opération)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 25: 4.2 Maitrise des risques et aléas du projet
L’organisation optimise les impacts positifs et réduit les impacts négatifs sur le projet résultant des modifications du contenu du projet.
Avant qu’une modification ne soit autorisée, l’organisation en analyse la finalité, l’étendue et l’impact et fait l’objet d’un accord avec le client et les parties prenantes en cas d’impact sur les objectifs du projet.
L’organisation surveille les écarts de couts par rapport aux couts de références et met en œuvre les éventuelles actions préventives ou correctives appropriées.
Les procédures documentées d’actions préventives et correctives sont établies, diffusées et mises à jour. Elles permettent de déterminer les non-conformités potentielles et leurs causes, d'évaluer, déterminer, mettre en œuvre et tracer les actions à entreprendre pour que les non-conformités ne se reproduisent pas, de procéder à la revue des non-conformités et d'évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre.
L’organisation maitrise les risques en déterminant si les mesures de réduction des risques ont été mises en œuvre et si elles ont eu les effets désirés.
L'organisation améliore la performance de son système de management en déterminant et sélectionnant les opportunités d'amélioration, en entreprenant les actions nécessaires pour satisfaire les exigences (actuelles et futures) et accroître la satisfaction et en prévenant et corrigeant les effets indésirables.
Cr81
Cr83
Cr84
Cr85
Cr86
Cr82
4.3
4.1
ISO 21500:2012 (Art 4.3.14 Maîtriser le contenu du projet)
ISO 10006:2017 (Art 7.2.4 Management des modifications)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.27 Maîtriser les coûts)
ISO 9001:2015 (Art 10.2 Non-conformité et action corrective)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.31 Maîtriser les risques)
ISO 9001:2015 (Art 10.1 Amélioration)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 26: 4.3 Maitrise de la politique qualité au sein du projet
L’organisation établit, met en œuvre et tient à jour une politique qualité de projet appropriée à la finalité et au contexte de celui-ci et qui soutient son orientation stratégique.
La politique qualité de l’organisation est disponible sous forme d’une information documentée, communiquée aux parties prenantes intéressées, comprise et appliquée au sein de celle-ci.
L’organisation aligne, autant que possible, le système de management de la qualité du projet sur son SMQ.
L’organisation maîtrise les processus, produits et services des prestataires externes et s'assure qu'ils répondent aux exigences, notamment qu'ils disposent d'un système de management qualité. Toute prestation externe fait l’objet d’une contractualisation documentée, les achats liés à la maintenance sont conformes aux exigences techniques et règlementaires.
L'organisation utilise des moyens appropriés pour identifier les éléments de sortie lorsqu'il est nécessaire de s'assurer de la conformité des produits et services.
L'organisation passe en revue et maîtrise les modifications relatives à la production ou à la prestation de service. Afin d'assurer le maintien de la conformité aux exigences, elle conserve les informations documentées sur les résultats de la revue des modifications, la ou les personnes autorisant les modifications dont il a la maîtrise et toutes les actions nécessaires issues de la revue.
Les chefs de projet de l’organisation en charge du projet effectuent des revues du système de management de la qualité du projet à des intervalles planifiés pour assurer qu’il demeure approprié, adapté, efficace et efficient.
Cr87
Cr89
Cr90
Cr92
Cr93
Cr88
4.3 suite
Cr91
4.2
ISO 9001:2015 (Art 5.2.2 Communication de la politique qualité)
ISO 9001:2015 (Art 5.2.2 Communication de la politique qualité)
ISO 10006:2017 (Art 4.3 Processus de management de la qualité du projet)
ISO 9001:2015 (Art 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes)
ISO 9001:2015 (Art 8.5 Production et prestation de service)
ISO 9001:2015 (Art 8.5 Production et prestation de service)
ISO 10006:2017 (Art 5.3.2 Évaluations de l’avancement)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 27: 4.3 Maitrise de la politique qualité au sein du projet
Les évaluations de l’avancement du projet couvrent tous les processus du projet et fournissent l’occasion d’évaluer l’état de réalisation des objectifs du projet. Les éléments de sortie des évaluations de l’avancement peuvent fournir des informations significatives sur les performances du projet pouvant servir d’élément d’entrée aux futures revues de direction.
L’organisation mène et maîtrise les activités réalisées au sein du projet, conformément au plan de management du projet. La maîtrise des processus comprend la maîtrise des interactions entre les différentes activités de manière à réduire au minimum les conflits ou malentendus .
Les documents d’approvisionnement identifient les produits et services achetés et comprennent l’ensemble des informations utiles relatives à ces derniers.
Les couts sont documentés et tracés depuis leur origine.
L’organisation s’assure que les ressources nécessaires pour entreprendre les travaux du projet sont disponibles et allouées de manière à satisfaire aux exigences du projet. Il convient d’établir des procédures d’identification de ces carences afin de faciliter la nouvelle allocation des ressources.
L’organisation traite le management de projet comme un processus et non comme une activité isolée. Un processus permettant d’enregistrer et d’analyser les informations obtenues en cours de projet est mis en place dans un but d’amélioration continue.
Cr94
Cr96
Cr97
Cr98
Cr99
Cr95
4.4
4.3
ISO 10006:2017 (Art 5.3.2 Évaluations de l’avancement)
ISO 10006:2017 (Art 7.3.4 Définition des activités)
ISO 10006:2017 (Art 7.8.3 Documentation des exigences d’approvisionnement)
ISO 10006:2017 (Art 7.5.2 Estimation des coûts)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.19)
ISO 10006:2017 (Art 5.2.6 Amélioration)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 28: 4.4 Maitrise des relations et de la communication
L'organisation prend en compte l'impact potentiel des prestataires sur son aptitude à satisfaire aux exigences applicables et s'assure notamment que les prestations externes ne compromettent pas la qualité de sa propre gestion de projet.
La contractualisation avec le prestataire externe spécifie les missions confiées, le cadre de l’intervention, le pilotage et le contrôle de la réalisation des prestations par l’organisation et les qualifications et compétences requises du prestataires dans des informations documentées.
L’organisation prend en compte et trace dans des enregistrements l’efficacité de la maîtrise exercée par le prestataire externe et vérifie qu'elle satisfait aux exigences.
L’organisation procède à des évaluations des prestataires externes du projet en prenant en compte les aspects pouvant avoir un impact sur le projet.
L’organisation met en place un système permettant de s’assurer que les conditions du contrat, dates et informations documentées comprises, sont respectées. Il convient que la maîtrise du contrat comprenne l’établissement de relations contractuelles appropriées et l’intégration des éléments de sortie issus de ces relations à l’ensemble du management de projet.
Les processus de communication appropriés sont définis et des informations sont échangées entre les différents processus du projet, entre le projet, d’autres projets associés, le client et les autres parties intéressées et l’organisme à l’origine du projet.
Cr100
Cr102
Cr103
Cr104
Cr105
Cr101
4.5
4.3 suite
ISO 9001:2015 (Art 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes)
ISO 9001:2015 (Art 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes)
ISO 9001:2015 (Art 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes)
ISO 10006:2017 (Art 7.8.4 Gestion et développement des prestataires externes)
ISO 10006:2017 (Art 7.8.6 Maîtrise des contrats)
ISO 10006:2017 (Art 7.6.2 Planification de la communication)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 29: 4.5 Mesures et analyses
L’organisation possède les méthodes permettant de surveiller, mesurer, évaluer et améliorer en continu les processus, analyser les risques et opportunités de ces derniers pour proposer des actions préventives et conserve et met à jour les informations documentées nécessaires à leur bon fonctionnement.
Les processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration assurent la validité des résultats, la conformité et le maintien de l'efficacité du système de management projet et incluent, entre autres, la détermination et l'étendue d'utilisation des méthodes applicables et ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer et à quelle fréquence.
Pour la surveillance et la mesure du système de management qualité, l'exploitant utilise des méthodes, qui utilisent des indicateurs, démontrent l'aptitude des processus à atteindre les résultats planifiés, permettent d'entreprendre des actions correctives pour assurer la conformité de la gestion de projet et permettent de vérifier que les exigences relatives à la gestion de projet ont été satisfaites.
L'organisation détermine les méthodes permettant d’obtenir, de surveiller et de revoir le niveau de satisfaction et le besoin des clients en incluant un système de retour d'information client qui détecte les problèmes et les risques puis en les intégrant dans les processus d’actions préventives et correctives.
L'organisation établit des procédures documentées pour déterminer, recueillir, analyser et tracer les données appropriées afin de démontrer la pertinence, l'efficacité et les possibilités d'améliorations du système de management projet.
L'organisation évalue les données et les informations appropriées issues de la surveillance et de la mesure pour s’assurer de la conformité des produits et services, du niveau de satisfaction des clients, et de la performance de l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités.
La revue de direction aboutie sur des informations documentées faisant preuve du bilan de celle-ci et comprenant les décisions et actions relatives aux opportunités d’améliorations nécessaires au maintien de la performance, aux changements à apporter au système de management, aux besoins en ressources, à la révision de la stratégie et à la modification de la documentation mise à disposition.
Cr106
Cr108
Cr109
Cr111
Cr112
Cr107
4.5 suite
Cr110
4.4
ISO 9001:2015 (Art 4.4 Système de management de la qualité et ses processus)
ISO 9001:2015 (Art 9.1.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation)
ISO 9001:2015 (Art 9.1.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation)
ISO 9001:2015 (Art 9.1.2 Satisfaction du client)
ISO 9001:2015 (Art 9.1.3 Analyse et évaluation)
ISO 9001:2015 (Art 9.1.3 Analyse et évaluation)
ISO 9001:2015 (Art 9.3.3 Éléments de sortie de la revue de direction)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 30: 4.5 Mesures et analyses
L’organisation mène des revues et évalue les activités pour identifier les défaillances potentielles et les opportunités d’amélioration. Il convient d’adapter la planification des revues à la complexité du projet.
Lorsque les conditions de l'environnement de travail peuvent avoir une incidence négative sur la qualité, l'environnement de travail ou du personnel, l’organisation établit des procédures définissant les conditions, la surveillance et la maitrise de l'environnement de travail et s'assure de la formation des personnels concernés.
L’organisation réalise des revues de la stratégie de management de projet pour évaluer l’aptitude des résultats de la stratégie de management de projet à satisfaire les exigences et identifier tous les problèmes et proposer les actions nécessaires.
L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le SMQ : a. est conforme aux propres exigences de l'organisme concernant le SMQ et exigences de la présente la norme b. est mis en œuvre de manière efficace et tenu à jour.
L’organisation réalise des revues afin de s’assurer de la disponibilité de ressources suffisantes pour répondre aux objectifs du projet.
L’organisation surveille les performances globales, y compris l’efficacité et l’efficience des personnes dans leurs différentes attributions, afin de vérifier la pertinence de ces dernières. Au vu des résultats, il convient de prendre des mesures appropriées telles qu’une reconversion ou la reconnaissance du travail accompli.
L’organisation analyse l’avancement du projet afin d’identifier des tendances et d’éventuels risques dans le travail restant à accomplir et d’en identifier les causes profondes lors de réunions afin de prendre des mesures permettant d’empêcher que les écarts défavorables n’affectent les objectifs du projet.
Cr113
Cr115
Cr116
Cr118
Cr119
Cr114
5.
Cr117
4.5
ISO 9001:2015 (Art 7.1 Ressources)
ISO 9001:2015 (Art 8.3 Conception et développement de produits et services)
ISO 9001:2015 (Art 9.2 Audit interne)
ISO 10006:2017 (Art 7.3.4 Définition des activités)
ISO 10006:2017 (Art 6.1.3 Maîtrise des ressources)
ISO 10006:2017 (Art 6.2.3 Affectation du personnel)
ISO 10006:2017 (Art 7.4.5 Maîtrise des délais) ;
ISO 21500:2012 (Art 4.3.24 Maîtriser l’échéancier)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 31: 5.1 Achèvement des processus
L’organisation vérifie l’achèvement de tous les processus et activités du projet afin de clore une phase de projet ou le projet lui-même. Elle s’assure que les livrables de la phase du projet ont été obtenus et que les processus se sont achevés correctement ou de manière prématurée.
Une fois le projet terminé, l‘organisation rassemble et archive l’ensemble des documents du projet et libère l’ensemble du personnel et des ressources affectées au projet.
L’organisation réalise une revue complète de la clôture d’un projet quelque soit la raison de celle-ci.
Cr120
Cr122
5.2
Cr121
ISO 21500:2012 (Art 4.3.7 Clore la phase du projet ou le projet)
ISO 21500:2012 (Art 4.3.7 Clore la phase du projet ou le projet)
ISO 10006:2017 (Art 8.2 Mesure et analyse)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 32: 5.2 Gestion des non-conformités
L’organisation porte une attention particulière au retour d’information du client et des autres parties intéressées.
L’organisation en charge du projet, en collaboration avec le client, décide des non-conformités qu’il convient d’enregistrer et des actions correctives à entreprendre.
Les chefs de projet de l’organisme en charge du projet assurent que des informations documentées sur les non-conformités et leur traitement sont analysées pour en tirer des enseignements et fournir des données pour l’amélioration.
Cr123
Cr125
5.3
Cr124
5.1
ISO 10006:2017 (Art 8.2 Mesure et analyse)
ISO 10006:2017 (Art 8.2 Mesure et analyse)
ISO 10006:2017 (Art 8.2 Mesure et analyse)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 33: 5.3 Amélioration continue
L’organisation assure les mesures, la collecte et la validation de données efficaces et efficientes afin d’améliorer ses performances.
L’organisation à l’origine du projet conserve une liste de tous les risques significatifs gérés dans ses projets.
L’organisation à l’origine du projet assure que les informations pertinentes sont utilisées pour d’autres projets lui appartenant.
Juste avant de clore le projet, l’organisation à l’origine du projet réalise des revues des résultats du projet en faisant ressortir l’expérience pouvant être exploitée pour d’autres projets. Il convient que les résultats des revues soient conservés sous forme d’informations documentées.
L’organisation en charge du projet conçoit un système de gestion des informations du projet afin de mettre en œuvre les exigences spécifiées en matière d’enseignements tirés du projet par l’organisme à l’origine du projet.
L'organisation améliore en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management.
L'organisation détermine s'il existe des besoins ou des opportunités à considérer dans le cadre de l'amélioration continue, en prenant en compte les résultats d'analyse et d'évaluation et les bilans des revues de direction.
L’organisation établit, met en œuvre, évalue et améliore continuellement son système de management de projet et détermine les processus nécessaires associés en prenant en compte l’ensemble des éléments relatifs à ce dernier (informations documentées).
Cr126
Cr128
Cr129
Cr132
Cr133
Cr127
Cr131
Cr130
5.2
ISO 10006:2017 (Art 8.2 Mesure et analyse)
ISO 10006:2017 (Art 8.3.1 Amélioration par l’organisme à l’origine du projet)
ISO 10006:2017 (Art 8.3.1 Amélioration par l’organisme à l’origine du projet)
ISO 10006:2017 (Art 8.3.1 Amélioration par l’organisme à l’origine du projet)
ISO 10006:2017 (Art 8.3.1 Amélioration par l’organisme à l’origine du projet)
ISO 9001:2015 (Art 10.3 Amélioration continue)
ISO 9001:2015 (Art 10.3 Amélioration continue)
ISO 10006:2017 (Art 8.3.1 Amélioration par l’organisme à l’origine du projet)
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020

## Slide 34: Maitrise documentaire
Doc 1 : Acteurs du projet
Définition des acteurs du projet, de leurs responsabilités, de leur rôle et de leur autorité.
Doc 2 : Charte du projet
Définition de la politique qualité du management de projet en lien avec la politique qualité de l'organisation (planification des audits etc.).
Doc 3 : Plan de management de projet
Définition des objectifs mesurables du projet.
Doc 4 : Planification et organisation des activités
Doc 5 : Objectifs du projet
Définition du domaine d'application du système de management de projet, gestion des risques et définition des actions préventives et correctives.
Définition des activités du projet, des relations entre elles et de leur organisation dans le temps.
Doc 6 : Budgétisation du projet
Définition détaillée du budget prévu pour le projet et définition des seuils d'acceptabilité.
Doc 7 : Plan des ressources du projet
Doc 8 : Gestion des prestations externes
Revues finales des résultats du projet, bilan et liste des risques significatifs gérés pour une capitalisation future.
Doc 9 : Livrables du projet
Doc 10 : Résultats du projet
Définition, contractualisation et évaluation des prestations externes.
Définition des caractéristiques détaillées des livrables finaux, des exigences relatives des parties prenantes, des seuils de non-conformité et leur traçabilité.
Définition des ressources (humaines, matérielles, organisationnelles…) nécessaires à la bonne réalisation du projet.
Cr3
Cr5
Cr9
Cr21
Cr74
Cr88
Cr12
Cr13
Cr39
Cr 27
Cr32
Cr75
Cr50
Cr44
Cr45
Cr52
Cr57
Cr90
Cr28
Cr61
Cr62
Cr127
Cr129
Cr133
Retour Méthode
©COLIN, FARGES, GAINE | Master Ingénierie de la santé | Méthode SYPM | https://travaux.master.utc.fr/ puis « réf » IDS037 | 2019-2020